IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA CRESA ZA 2017. GODINU

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 35/16, 11/17 i 38/17), tijekom 2017. godine financirano je obavljanje održavanja  slijedećih komunalnih djelatnosti:

| Objekti i uređaji komunalne infrastrukture | Planirano | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
| 1. Održavanje javne rasvjete | 690.000,00 | 637.899,51 |
| 1.1. Utrošak električne enegije javne rasvjete | 450.000,00 | 398.207,01 |
| 1.2. Održavanje javne rasvjete | 240.000,00 | 239.692,50 |
| 2. Odvodnja atmosferskih voda | 150.000,00 | 149.999,96 |
| 3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina | 950.000,00 | 897.373,38 |
| 4. Održavanje javnih površina : | 1.000.000,00 | 999.242,67 |
| 5. Održavanje groblja | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6.Održavanje nerazvrstanih cesta: | 1.254.088,49 | 1.248.030,25 |
| 6.1. Redovno održavanje | 1.254.088,49 | 1.248.030,25 |
| Sveukupno troškovi 1. ,2., 3., 4., 5. i 6. | 4.094.088,49 | 3.982.545,77 |

Klasa: 363-02/18-01/6

Ur.broj:2213/02-04-02-01-18-1

U Cresu,______ ožujka 2018. godine                         GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević

OBRAZLOŽENJE

UZ IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2016. GODINI

Pravna osnova za donošenje Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2016. godini određen je stavkom 4. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 26/03 - pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12,94/13, 153/13, 147/14 I 36/15 ) koji glasi:

“(5) Izvršno tijelo je dužno  do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.”

Gradsko vijeće Grada Cresa usvojilo je  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu (“Službene novine”, 438/15, 13/16 i 31/16 ). Programom je sukladno Zakonu obuhvaćeno obavljanje  slijedećih djelatnosti:

- održavanje javne rasvjete,

- odvodnja atmosferskih voda,

- održavanje čistoće  javnih površina,

- održavanje javnih površina,

- održavanje groblja

- održavanje nerazvrstanih cesta.

Komunalne djelatnosti obuhvaćene Programom na području Grada Cresa obavljaju se temeljem dvije zakonske osnove:

1. Komunalne poslove održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina, održavanja javnih površina  i održavanja groblja obavlja komunalno društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o iz Cresa, a djelatnost održavanja odvodnje atmosferskih voda  komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. iz Cresa.

2. Održavanje javne rasvjete obavlja Infopal d.o.o.  temeljem četverogodišnjeg ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete,a održavanje nerazvrstanih cesta obavlja Elektro-voda d.o.o. iz Cresa temeljem četverogodišnjeg ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta.

Program održavanja  komunalne infrastrukture za 2017. godinu planiran je u iznosu  4.094.088,49 kuna, a realiziran je u iznosu 3.982.545,77 kuna za redovno obavljanje slijedećih komunalnih djelatnosti:

-Djelatnost održavanja javne rasvjete (utrošak električne energije javne rasvjete,  održavanje javne rasvjete i  nabavu opreme za javnu rasvjetu) realiziran je u okviru planiranog iznosa  odnosno u iznosu 637.899,51kuna.

-Djelatnost održavanja objekata i uređaja odvodnje atmosferskih voda u Cresu, Martinšćici i Valunu po definiranom terminskom planu  komunalnog društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.  realiziran je u iznosu 149.999,96 kuna.

-U okviru  Programom predviđenih sredstava za obavljanje djelatnosti komunalnog društva Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. tijekom 2017. godine obavljali su se su radovi:

- redovnog održavanja čistoće javnih površina, djelatnost koja obuhvaća pometanje i pranje ulica, čišćenje trave i pražnjenje košarica, sve sukladno dnevnom rasporedu sezonskog i vansezonskog čišćenja po naseljima i ulicama obuhvaćenih u više zona-,

- djelatnost redovitog održavanja postojećih zelenih površina te

- djelatnost održavanja groblja koje obuhvaća održavanje čistoće na groblju, košnja trave.

Program je realiziran  u okviru planiranog iznosa   1.946.616,05 kuna.

- Djelatnost održavanje nerazvrstanih cesta realiziran je  na radove redovnog održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Cresa,a sukladno Planu održavanja  i to:

- Farbanje cestovne ograde od kule do županijske ceste u Cresu 44.362,50 kn,

-Izgradnja nogostupa te izrada vertikalne i horizontalne signalizacije prijelaza ceste kod Volnika  u Cresu 128.905,25 kuna

-  Uređenje platoa igrališta, parkirališta sa prilaznom cestom i autobusne stanice u Martinšćici  370.353,58 kuna

-  Rekonstrukcija partera na trgu u Valunu te betoniranje ulice iznad parkirališta 191.856,54 kuna

-  Asfaltiranje  dijela ceste za Pernat 99.900,00 kuna,

- Košnja trave jednom godišnje uz ceste za Orlec, Pernat, Stivan –Marašćica, Pišće u Cresu 59.940,00 kuna,

-Tamponiranje ceste i betoniranje uzbrdice Sv. Petar –Ivanje   60.911,10 kuna,

- Zatvaranje udarnih rupa na cesti za Marašćicu 9.687,50 kuna,

- Betoniranje stepenica u naselju Zaglav 30.473,75 kuna,

-Te razni radovi na čišćenju odrona, dobavi, ugradnji i zamjeni prometnih znakova, bljeskalica, uspornika, stupića, australskih rešetki i nadzor nad radovima održavanja sve  ukupno  1.248.030,25 kuna

U Cresu,  veljača 2018. godine