REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD CRES

GRADONAČELNIK

KLASA:363-02/20-01/3

URBROJ:2213/02-01-20-1

Cres, 20. travanj 2020. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Prijedlog za usvajanje

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2019. GODINU

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu podnosim Gradskom vijeću izvješće o izvršenju  Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019. Godinu

Obveza podnošenja ovog Izvješća određena je stavkom 1., članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) prema kojem gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2019. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 38/18, 17/19 i 33/19), planirana je izgradnja komunalne infrastrukture (izgradnja nerazvrstanih cesta i proširenje javne rasvjete), u ukupnom iznosu od 5.514.000,00 kuna. Program je realiziran u iznosu od 4.880.214,31 kuna.

Predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Izvješća o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2019.

TEKST AKTA:

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Cresa, Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj _____ 2020. godine usvaja sljedeće

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2019. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2019. godinu (“Službene novine”, br. 38/18, 17/19, i 33/19), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2019. godinu do 31. prosinca 2019. godine realizirani su slijedeći radovi izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

|  |  | Planirano | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 5.237.000,00 | 4.742.764,49 |
| 1.1. | Asfaltiranje prometnice prema Pernatu obuhvaća radove na skidanju postojeće podloge i izradi novog asfaltnog zastora u dužini 350m te nadzor nad izvođenjem radova, | 344.000,00 | 343.793,28 |
| 1.2. | Pripremni radovi na probijanju prometnice oznake SU2 – I faza. Ukupno procijenjena vrijednost radova 4.000.000,00 kuna. Radovi se nastavljaju u 2020. godini | 1.900.000,00 | 1.841.751,21 |
| 1.3. | Izgradnja prometnice OU7 na predjelu Melin u Cresu sa pratećom infrastukturom (oborinska odvodnja, javna rasvjeta, DTK mreža) i nadzor nad izvođenjm radova – nastavak radova. Ukupna vrijednost ugovorenih radova iznosi 1.762.015,93 kune. | 1.542.000,00 | 1.509.575,83 |
| 1.4. | Pripremni radovi na izgradnji kolnih priključaka (probijanje prometnice KP4 na Melinu) | 100.000,00 | 91.067,25 |
| 1.5. | Priprema zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa | 951.000,00 | 563.024,52 |
| 1.6. | Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture u Cresu (projekt uređenja partera u Valunu, projektna dokumentacija prometnice OU3 u Orlecu, projektna dokumentacija uređenja partera ulica Ante Tentora i dr., idejni projekt uređenja šetnice od rta Križice prema Valunu, izrada glavnog projekta prometnice OU10 na Melinu,, izvedbeni projekt oborinske odvodnje na Grabru, projektna dokumentacija prometnice KP4 na Melinu) | 400.000,00 | 393.552,37 |
| 2. | JAVNA RASVJETA | 277.000,00 | 137.449,85 |
| 2.1. | Izmjena lampe rasvjetnog tijela na postojeći stup i postavljanje jednog rasvjetnog tijeIa u Martinšćici, postava dva rasvjetna tijela u Belom kod reciklažnog dvorišta te zamjena rasvjetnog tijela u Lubenicama | 100.000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Proširenje mreže javne rasvjete u Porozinama uz državnu cestu D100 | 177.000,00 | 137.449,85 |
|  | SVEUKUPNO 1., 2. | 5.514.000,00 | 4.880.214,31 |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2019. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2019. godinu objavljuje se u “Službenim novinama Primorsko-goranske županije”.

KLASA: 363-02/20-01/3

URBROJ:2213/02-01-20-

Cres,_______ 2020. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević