REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

GRAD CRES

GRADONAČELNIK

KLASA:363-02/20-01/2

URBROJ:2213/02-01-20-1

Cres, 20. travanj 2020. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Prijedlog za usvajanje

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

Pravni osnov i obrazloženje:

Na temelju stavka 1. članka 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20 podnosim Gradskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

Člankom 74. Zakona, definirano je da gradonačelnik odnosno općinski načelnik podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće i ostvarenju programa održavanja komunalne infrastrukture za prethodnu kalendarsku godinu.

Gradsko vijeće Grada Cresa usvojilo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 38/18, 17/19 i 33/19).

Programom je sukladno Zakonu, obuhvaćeno obavljanje  sljedećih djelatnosti:

1. Održavanje javne rasvjete

-  utrošak električne energije javne rasvjete,

- održavanje javne rasvjete,

- naknadu za energetsku uslugu

2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u Cresu, Martinšćici i Valunu

-Obuhvaća upravljanje, održavanje  i izgradnja građevina koje služe  prihvatu, odvodnji i ispuštanju  oborinskih voda kao i zamjena i/ili popravak postojećih kamenih rigola na javnim površinama

3. Održavanje čistoće javnih površina u Cresu, Martinšćici, Valunu, Porozinama, Dragozetićima, Lubenicama i Orlecu

Obuhvaća čišćenje površina javne namjene osim javnih cesta – ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpadke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište  u vlasništvu Grada Cresa

4. Održavanje javnih zelenih površina  u Cresu, Martinšćici i Valunu

Obuhvaća košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja i grmlja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, održavanje nogometnog igrališta, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja  i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina

5. Održavanje groblja Obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja  i ukopa te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja

6. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

-Obuhvaća održavanje fontane i spomenika, čišćenje i održavanje javnih WC-a u Cresu, održavanje  tuševa na plažama

7. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Obuhvaća održavanje i popravke  trgova, šetališta i obalnih šetnica, biciklističkih i pješačkih staza, javnih prolaza i stubišta, uređenih plaza u Cresu, Martinšćici, Porozini,Valunu i Belom

8.Održavanje nerazvrstanih cesta:

Obuhvaća redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta

Komunalne djelatnosti obuhvaćene Programom na području Grada Cresa obavljaju se temeljem dvije zakonske osnove:

1. Komunalne poslove održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na  održavanje čistoće javnih površina,  održavanje javnih zelenih površina,održavanje groblja, održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene,državanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima   obavlja komunalno društvo Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o iz Cresa, a djelatnost održavanja odvodnje atmosferskih voda komunalno društvo Vodoopskrba i odvodnja Cres Mali Lošinj d.o.o. iz Cresa.

2. Održavanje javne rasvjete obavlja Infopal d.o.o. temeljem četverogodišnjeg ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja javne rasvjete,a održavanje nerazvrstanih cesta obavlja Elektro-voda d.o.o. iz Cresa temeljem četverogodišnjeg ugovora o povjeravanju komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta.

Program održavanja  komunalne infrastrukture za 2019. godinu planiran je u iznosu  5.171.000,00 kuna, a realiziran je u okviru planiranog iznosa odnosno 4.676.482,79 kuna.

Predlaže se Gradskom vijeću usvajanje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini.

TEKST AKTA:

Na temelju članka 74. Zakona o  komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Cresa , na sjednici održanoj _____ 2020. godini donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2019. GODINI

Članak 1.

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj 38/18, 17/19 i 33/19), tijekom 2019. godine financirano je obavljanje održavanja  sljedećih komunalnih djelatnosti:

| Komunalne djelatnosti | Planirano | Izvršeno |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Održavanje javne rasvjete - utrošak električne energije javne rasvjete, - održavanje javne rasvjete, - naknadu za energetsku uslugu | 1.054.000,00 | 675.064,42 |  |
| 2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u Cresu, Martinšćici i Valunu -Obuhvaća upravljanje, održavanje i izgradnja građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda kao i zamjena i/ili popravak postojećih kamenih rigola na javnim površinama | 482.000,00 | 455.324,34 |  |
| 3. Održavanje čistoće javnih površina u Cresu, Martinšćici, Valunu, Porozinama, Dragozetićima, Lubenicama i Orlecu Obuhvaća čišćenje površina javne namjene osim javnih cesta – ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpadke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Cresa | 950.000,00 | 950.000,00 |  |
| 4. Održavanje javnih zelenih površina u Cresu, Martinšćici i Valunu Obuhvaća košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja i grmlja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, održavanje nogometnog igrališta, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina | 1.310.000,00 | 1.251.741,14 |  |
| 5. Održavanje groblja Obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja | 50.000,00 | 50.000,00 |  |
| 6. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene -Obuhvaća održavanje fontane i spomenika, čišćenje i održavanje javnih WC-a u Cresu, održavanje tuševa na plažama | 125.000,00 | 98.027,20 |  |
| 7. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Obuhvaća održavanje i popravke trgova, šetališta i obalnih šetnica, biciklističkih i pješačkih staza, javnih prolaza i stubišta, uređenih plaza u Cresu, Martinšćici, Porozini,Valunu i Belom | 300.000,00 | 300.000,00 |  |
| 8.Održavanje nerazvrstanih cesta: Obuhvaća redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | 900.000,00 | 896.325,69 |  |
| Sveukupno troškovi 1. ,2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. | 5.171.000,00 | 4.676.482,79 |  |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2019. godini donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2019. godinu.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programam održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa u 2019. godini objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/20-01/2

Ur.broj:2213/02-01-20-

Cres,______  2020. godine                                        GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević