Na osnovu stavka (1.) članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 67/18, 110/18 i 32/20) (dalje u tekstu: Zakon) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana ____________ 2020. godine donijelo je

PROGRAM GRAĐENJA

komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za  2021. godinu

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Građenje komunalne infrastrukture u smislu Zakona  obuhvaća sljedeće radnje i radove:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži iskaz financijskih sredstava potrebnih za realizaciju Programa

Također sadrži opis i procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekata građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja.

Troškovi se iskazuju odvojeno za svaku građevinu i ukupno te se iskazuju odvojeno prema izvoru njihova financiranja.

II.GRAĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 2.

U smislu Zakona  Programom  se definiraju :

1. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja u iznosu 600.000,00kn.

2. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja u iznosu  2.401.000,00kn.

3. građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja u iznosu 0,00kn.

4. postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije u iznosu 0,00kn.

- Programom se obuhvaća građenje komunalne infrastrukture i to:

- 1. nerazvrstane ceste

- 2. javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila

- 3. javna parkirališta

- 4. javne zelene površine

- 5. javna rasvjeta

6. groblja.

Opis poslova, procjena troškova projektiranja, građenja, s naznakom izvora njihova financiranja prikazani su tablično kako slijedi:

| A. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja: |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO | 500.000,00 |
| 1.1. | Uređenje postojećeg parkirališta u naselju Martinšćica - II faza | 500.000,00 |
| 2. | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 1.821.000,00 |
| 2.1. | Radovi na izgradnji prometnice onake OU53 u Cresu sa pratećom infrastrukturom ( DTK, oborinskom kanalizacijom i podzemni dijelom razvoda javne rasvjete), duljine 115 m – I faza | 400.000,00 |
| 2.2. | Izgradnja prometnice oznake KP4 na predjelu Melin u Cresu – nastavak radova | 500.000,00 |
| 2.3. | Priprema zemljišta za gradnju građevina komunalne infrastrukture – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa, | 521.000,00 |
| 2.4. | Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture: -projektna dokumentacija šetnice i plaže od samostana Benediktinki do Grabra,- pripremni radovi – elaborat zaštite okoliša, studija vjetrovalnih klime i valnih deformacija, idejni projekt,150.000,00 kn - glavni projekt prometnice oznake OU11 na predjelu Melin u Cresu, 25.000,00 kn - glavni projekt uređenja šetnice od rta Križice 24.000,00 kn - idejni i glavni projekt prometnice oznake OU50 u Cresu, - idejno rješenje izgradnje zgrade DVD-a u Cresu, - Izrada idejnog rješenja prilazne ceste sa parkiralištem za luku u Cresu | 400.000,00 |
| 3. | JAVNA RASVJETA UKUPNO | 80.000,00 |
| 3.1. | Proširenje javne rasvjete - na prometnici oznake OU52, OU53, KP4 i obalnom putu u Martinšćici | 80.000,00 |
| B. | Građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja: |  |
| 1. | NERAZVRSTANE CESTE | 600.000,00 |
| 1.1. | Radovi na izgradnji pješačko kolnog prilaza na predjelu Melinu na k.č. 3067/9 k.o. Cres-grad sa pratećom infrastrukturom ( DTK, oborinska kanalizacija I podzemni dio javne rasvjete) u Cresu, duljine 60m – I faza | 400.000,00 |
| 1.2. | Pripremni radovi na probijanju dijela prometnice SU4 na predjelu Melin u Cresu – I faza | 200.000,00 |
|  | SVEUKUPNO | 3.001.000,00 |

III. FINANCIRANJE GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Građenje  komunalne infrastrukture iz članka 2. ovog Programa financirat će se iz slijedećih izvora:

| R.br. | Prihod | Iznos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalni prihodi ( komunalni doprinos, prihod od prodaje zemljišta) ( dio A1.1.,dio A2.1., A2.3.,A2.4. A3.1., B1.1. i B1.2.) | 2.001.000,00 |
| 2. | Kredit (A2.2) | 500.000,00 |
| 3. | Kapitalne pomoći PGŽ ( u dijelu A1.1., A2.1.) | 500.000,00 |

Članak 4.

Program građenja komunalne infrastrukture donosi se istodobno sa donošenjem Proračuna Grada Cresa za 2021.godinu  i realizirat  će se u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama  Primorsko- goranske Županije.

Klasa: 363-02/20 -1/__

Urbr: 2213/02-01-01-20-2

U Cresu, _______________ 2020. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Marčelo Damijanjević

Obrazloženje

Uz Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2021. godini

Člankom 63 do 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18 , 110/18 I 32/20) definirana je obveza jedinica lokalne samouprave donošenja Programa građenja komunalne infrastukture. Program građenja komunalne infrastrukture donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za kalendarsku godinu istodobno s donošenjem proračuna.

Program građenja komunalne infrastrukture sadrži procjenu troškova građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora njihova financiranja, a vodeći računa o troškovima građenja infrastrukture te financijskim mogućnostima i predvidivim izvorima prihoda financiranja njezina građenja.

U smislu Zakona  Programom  je potrebno  definirati građenje građevina komunalno infrastrukture na:  - građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja,

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja,

-građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja,

-postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije .

Program građenja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2021. godini planira se u iznosu 3.001.000,00 kuna i to za II fazu uređenja postojećeg parkirališta u Martinšćici, I fazu  radova na izgradnji pješačko kolnog prilaza na Melinu, izgradnju I faze prometnice  oznake OU53 u Cresu, pripremni radovi na probijanju prometnice oznake SU4 na predjelu Melin u Cresu, nastavak radova na prometnici oznake KP4 u Cresu, .

Pored toga planiraju se pripremni radovi na izgradnji infrastrukture – 521.000,00 kuna za rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa i 400.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije komunalne infrastrukture .

Procijenjeni troškovi  se iskazani  u programu građenja infrastrukture odvojeno za svaku građevinu i ukupno te su iskazani odvojeno prema izvoru njihova financiranja. Planirani iznosi usklađeni su sa prijedlogom Proračuna Grada Cresa za 2021. godinu.

U Cresu, studeni 2020.