Na temelju članka 74. Zakona o  komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Cresa , na sjednici održanoj  _________ 2021. godini donosi

IZVJEŠĆE

O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE GRADA CRESA ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Sukladno Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu (“Službene novine” Primorsko-goranske županije, broj 33/19,32/20 i 42/20), tijekom 2020. godine financirano je obavljanje održavanja  slijedećih komunalnih djelatnosti:

| Komunalne djelatnosti | Planirano | Izvršeno |
| --- | --- | --- |
| 1. Održavanje javne rasvjete - utrošak električne energije javne rasvjete, - održavanje javne rasvjete, - naknadu za energetsku uslugu | 1.307.000,00 | 1.307.000,00 |
| 2. Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda u Cresu, Martinšćici i Valunu -Obuhvaća upravljanje, održavanje i izgradnja građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda kao i zamjena i/ili popravak postojećih kamenih rigola na javnim površinama | 690.000,00 | 686.748,00 |
| 3. Održavanje čistoće javnih površina u Cresu, Martinšćici, Valunu, Porozinama, Dragozetićima, Lubenicama i Orlecu Obuhvaća čišćenje površina javne namjene osim javnih cesta – ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpadke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu Grada Cresa | 921.000,00 | 904.451,73 |
| 4. Održavanje javnih zelenih površina u Cresu, Martinšćici i Valunu Obuhvaća košnju, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova održavanje i njega drveća, ukrasnog bilja i grmlja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, održavanje nogometnog igrališta, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina | 1.060.000,00 | 1.031.448,98 |
| 5. Održavanje groblja Obuhvaća održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja | 50.000,00 | 50.163,29 |
| 6. Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene -Obuhvaća održavanje fontane i spomenika, čišćenje i održavanje javnih WC-a u Cresu, održavanje tuševa na plažama | 60.000,00 | 55.807,92 |
| 7. Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima Obuhvaća održavanje i popravke trgova, šetališta i obalnih šetnica, biciklističkih i pješačkih staza, javnih prolaza i stubišta, uređenih plaza u Cresu, Martinšćici, Porozini,Valunu i Belom | 109.000,00 | 101.730,83 |
| 8. Održavanje nerazvrstanih cesta: Obuhvaća redovno i izvanredno održavanje nerazvrstanih cesta | 250.000,00 | 169.847,37 |
| Sveukupno troškovi 1. ,2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. | 4.436.000,00 | 4.307.198,12 |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2020. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programam održavanja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2020. godinu objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/21-01/1

Ur.broj:2213/02-04-02-01-21-1

U Cresu,_________ 2021 godine                         GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević