Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” br. 68/18, 110/18 i 32/20) Gradsko vijeće Grada Cresa , na sjednici održanoj __________________ 2021. godini donosi

I Z V J E Š Ć E

o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za 2020. godinu

Članak 1.

Sukladno Programu gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu za 2020. godinu (“Službene novine”, br. 33/19,32/20 i 42/20), a u okviru sredstava predviđenih Proračunom Grada Cresa za 2020. godinu do 31. prosinca 2020. godine realizirani su slijedeći radovi izgradnje komunalne infrastrukture u Gradu Cresu:

|  |  | Planirano | Realizirano |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | JAVNA PARKIRALIŠTA UKUPNO | 200.000,00 | 0,00 |
| 1.1. | Uređenje postojećeg parkirališta u naselju Martinšćica - I faza – radovi su ugovoreni i započeli u 2020., nastavljaju se u 2021.g. | 200.000,00 | 0,00 |
| 2 | NERAZVRSTANE CESTE UKUPNO | 5.327.000,00 | 5.120.936,87 |
| 2.1. | Radovi na izgradnji prometnice oznake SU2 sa pratećom infrastrukturom. Ukupno ugovorena vrijednost radova 4.976.268,00 kuna. Nastavak radova započetih 2019. godine | 2.925.000,00 | 2.924.985,38 |
| 2.2. | Izgradnja kolnog priključaka KP 4 u Cresu I faza – radovi se nastavljaju u 2021.godini | 100.000,00 | 99.201,50 |
| 2.3. | Radovi na uređenju pristupne prometnice sa pratećom infrastrukturom za poslovnu zonu Loznati | 537.000,00 | 536.308,97 |
| 2.4. | Priprema zemljišta za gradnju komunalne infrastrukture – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa, | 1.379.000,00 | 1.270.887,82 |
| 2.5. | Izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukure- izvedbeni projekt ceste Loznati, izrada elaborate vjetrovalna klima za uređenje plaže i obalnog pojasa Lungomare, idejni projekt prometnice OU11, izvedbeni projekt dječjeg vrtića, izrada glavnog projekta prometnice SU4, izrada projektne dokumentacije fitness/street parka, izrada glavnog projekta termotehničkih instalacije zgrade gradske uprave, izrada prpojektne dokumentacije kolno pješačkog prilaza Skalnica | 386.000,00 | 289.553,20 |
| 3. | JAVNA RASVJETA UKUPNO | 26.000,00 | 25.950,00 |
| 3.1. | Proširenje javne rasvjete | 26.000,00 | 25.950,00 |
|  | SVEUKUPNO 1., 2. I 3. | 5.553.000,00 | 5.146.886,87 |

Članak 2.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2020. godinu donosi se istodobno sa izvješćem o izvršenju Proračuna Grada Cresa za 2020. godinu.

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Cresa za 2020. godinu objavljuje se u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/21-01/2

Ur.broj:2213/02-04-02-01-21-1

U Cresu, __________ 2021. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Marčelo Damijanjević