Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ) i čl. 33.točka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( “Narodne novine”, br. 94/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana ___________ 2016. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za  2017. godine

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2017. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete te Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

| 1. | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | 800.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Uređenje partera lučice Grabar, sufinanciranje radova | 600.000,00 |
| 1.2. | Uređenje dječjeg igrališta na Melinu | 200.000,00 |
| 2. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO | 6.790.000,00 |
| 2.1. | Sanacija ceste Beli –Podbeli - VI faza - nastavak radova, | 200.000,00 |
| 2.2. | Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik –II faza – nastavak radova ugovorenih 2016.g. | 1.500.000,00 |
| 2.3. | Radovi na izgradnji kolnih priključaka u naselju Cres | 50.000,00 |
| 2.4. | Priprema zemljišta za gradnju prometnica – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa | 1.500.000,00 |
| 2.5. | Izrada projektne dokumentacije – izrada projektne dokumentacije prometnice OU10 i dijela SU4 na Melinu, projektna dokumentacija poslovne zone Loznati, glavni projekt prometnice I infrastrukture u Martinšćici, projekt pristupne ceste na Grabru, izmjena projekta uređenja kulturnog centra Susajda, | 200.000,00 |
| 2.6. | Uređenje partera autobusnog kolodvora sa javnom rasvjetom i oborinskom kanalzacijom ulice Peškera – nastavak radova nastavak radova ugovorenih 2016. godine | 2.440.000,00 |
| 2.7. | Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na Melinu, prometnica oznake SU2 – I faza | 500.000,00 |
| 2.8. | Izgradnja oborinske kanalizacije o uljare do Turiona | 400.000,00 |
| 3. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO | 440.000,00 |
| 3.1. | Proširenje javne rasvjete – 4 stupa JR, spoj županijska cesta – Kula, 2 stupa JR u Belom, 1 stup JR Orlec | 80.000,00 |
| 3.2. | Izgradnja javne rasvjete na autobusnom kolodvoru – nastavak radova ugovorenih 2016. g. | 360.000,00 |
| 4. | PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE OTPADOM UKUPNO | 2.170.000,00 |
| 4.1. | Nabava opreme za odovojeno prikupljanje otpada – vozilo i polupodzemni kontejneri | 170.000,00 |
| 4.2. | Izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržići u Cresu | 2.000.000,00 |
|  | SVEUKUPNO 1., 2., 3. i 4. | 10.200.000,00 |

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. točke 1. - 3. ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

| R.br. | Prihod | Iznos u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos ( 1.2.,2.1,2.3.,2.5.,2.7.,2.8.,3.1.,3.2.) | 1.200.000,00 |
| 2. | Kapitalne pomoći – sredstva povrata poreza ( 2.3.) | 30.000,00 |
| 3. | Kredit ( 2.2.,2.6.,3.2.) | 4.200.000,00 |
| 4. | Boravišna pristojba (1.1.) | 600.000,00 |
| 5. | Prihodi od nefinancijske imovine ( 1.2., 2.4.,2.7.) | 2.000.000,00 |

Građenje građevina za gospodarenje otpadom iz članka 2. točke 4.ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

| R.br. | Prihod | Iznos u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalne pomoći - Sredstva povrata poreza | 570.000,00 |
| 2. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 1.600.000,00 |

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama  Primorsko- goranske Županije.

Klasa: 363-02/16 -1/8

Urbr: 2213/02-01-01-16- 3

U Cresu, __________ 2016. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik Gradskog vijeća

Marčelo Damijanjević

O b r a z l o ž e  nj  e

uz prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja

komunalne  infrastrukture za 2017. godinu

Pravna osnova za donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture sadržana je u članku 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» 36/95, 70/97,128/99, 57/00, 129/00, 59/01  26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13) gdje je definirano  da predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donose Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu razdoblje. Program gradnje  obavezno sadrži:

- opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme,

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Nadalje, čl. 33. točkama 13. i 14.  Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( “Narodne novine”, br. 94/13) definirano je da je Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te da sadrži opis poslova s procjenom troškova porebnih za ostvarenje projekta gradnje građevina za gospodarenje otpadom te iskaz financijskih sredstava za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja.

Prijedlogom programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2017. godini planiraju se radovi na izgradnji komunalne infrastrukture u ukupnom iznosu  10.200.000,00 kuna.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usklađeni su sa Proračunom Grada Cresa za 2017. godinu i obuhvaćaju uređenje javnih površina, izgradnju  nerazvrstanih cesta i javne rasvjete u iznosu 8.030.000,00 kuna,a Programom  gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom  obuhvaćena je izgradnja reciklažnog dvorišta i otplata nabave komunalnog vozila i polupodzemnih spremnika  u iznosu 2.170.000,00 kuna.

Izgradnja javnih površina

- U okviru uređenja partera lučice Grabar u Cresu koje Lučka uprava Cres uređuje u slijedećoj godini planira se sufinanciranja radova u iznosu 600.000,00 kuna. Ukupno procijenjena vrijednost radova bez PDV-a je 2.600.000,00 kuna.

- Planira se urediti dječje igralište na predjelu Melin u Cresu u iznosu 200.000,00 kuna.

Izgradnja nerazvrstanih cesta

- planira se nastavak sanacije ceste Beli – Podbeli,VI faza u iznosu 200.000,00 kuna.Planira se izvesti  još cca 45 m potpornog kamenog zida. Do završetka  još preostaje 60 m kamenog potpornog zida.

- nastavak radova na izgradnji prometnice i prateće infrastrukture na neizgrađenom dijelu poslovne zone Volnik u Cresu  započetih  2016. godine u iznosu 1.500.000,00 kuna,

-    pripremni radovi na probijanju kolnih priključaka ( Grabar )

-  rješavanje vlasničkih odnosa na koridorima prometnica ( Melin) u okviru planiranog iznosa 1.500.000,00 kuna,

- izrada projektne dokumentacije komunalne infrastrukture – nastavak ugovorenih radova iz 2016. godine u iznosu 200.000,00kuna,

- uređenje partera autobusnog kolodvora sa oborinskom kanalizacijom – nastavak radova ugovorenih u prosincu 2016. godine  u iznosu 2.800.000,00 kuna.

-  I faza radova na izgradnji  prometnice oznake  SU2 na predjelu Melin u Cresu (spoj Melina sa županiskom cestom) za potrebe izgradnje zgrade POS-a.

-   izgradnja oborinske kanalizacije od  Šetališta 20. travnja ( kod  uljare) do raskrižja sa ul. Turion u iznosu 400.000,00  kuna.

Izgradnja javne rasvjete

- Planira se proširenje javne rasvjete u iznosu 80.000,00 kuna u Cresu, Belom i Orlecu.

- izgradnja javne rasvjete na autobusnom kolodovoru  u iznosu 360.000,00 kuna. Radovi  su ugovoreni u prosincu 2016.

Programom gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom obuhvaćene su slijedeće investicije u gospodarenju otpadom na području Grada Cresa:

Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada:

Specijalno komunalno vozilo

-U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provelo je postupak nabave i sklopilo ugovor o  isporuci specijalnog komunalnog vozila za prikupljanje komunalnog otpada vrijednosti 1.223.890,23 kune. Vozilo se financira sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša  i energetsku učinkovitost u iznosu 603.834,00  kuna (49%), a ostali iznos od 620.056,00 kuna  financira se sredstvima Grada Cresa (50%) i Komunalnih usluga Cres Lošinj (50%)  kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu  od 5 godina.

Polupodzemni spremnici za sakupljanje komunalog i selektiranog otpada

-U 2015. godini Komunalne usluge Cres Lošinj d.o.o. provele su postupak nabave i ugovorile nabavu   66 kom polupodzemnih spremnika ukupne vrijednosti 1.042.443,52 kn. Spremnici se financiraju sredstvima potpore Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ( 60%) , a ostali iznos financira se sredstvima Grada Cresa 50% i Komunalnih usluga Cres Lošinj 50% kroz otplatu Ugovora o financijskom leasingu na 5 godina.

U 2017. godini planira se iznos od 170.000,00 kuna za otplatu specijalnog vozila i polupodzemnih spreminka.

Izgradnja reciklažnog dvorišta na deponiju Pržići

-Unutar zahvata deponija Pržići pored transfer stanice planira se reciklažno dvorište. Izrađena je projektna dokumentacija i ishođena građevinska dozvola. Slijedeće godine planira se izgradnja reciklažnog dvorišta u procijenjenoj vrijednosti 2.000.000,00 kuna. Izgradnja reciklažnog dvorišta financirat će se sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (80%) i Grada Cresa (20%).

Člankom 3. Programa prikazani su izvori financiranja  Programa gradnje objekta i uređaja komunalne infrastrukture i Programa gradnje građevina za gospodarenjem otpadom.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava  sa naznakom izvora financiranja Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture usklađen je sa  prijedlogom Proračuna Grada Cresa za 2017. godinu.

U Cresu, prosinac 2016. godine