Na osnovu stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 ) i čl. 33.točka 13. i 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( “Narodne novine”, br. 94/13) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana _________. godine donijelo je

PROGRAM GRADNJE

objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Cresu

za  2018. godine

-prijedlog-

Članak 1.

Ovim Programom obuhvaćeni su radovi na izgradnji objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Cresa u 2018. godini i to izgradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta i javne rasvjete te Program gradnje građevina za gospodarenje otpadom.

Ovim Programom određuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata iz stavka 1. ovog članka, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

| 1. | IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA | 1.500.000,00 |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Parterno uređenje ulice Ribarska ulica, ulica Giovanni Moise i dio ulice Zagrad u Cresu sa pratećom infrastrukturom – sufinanciranje radova sa Vodoopskrbom i odvodnjom Cres Mali Lošinj i HEP-om | 1.500.000,00 |
| 2. | IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO | 2.235.000,00 |
| 2.1. | Sanacija ceste Beli –Podbeli - VII faza - nastavak radova na izgradnji potpornog zida | 200.000,00 |
| 2.2. | Izgradnja prometnice sa pratećom infrastrukturom na Melinu, prometnica oznake SU2 /OU7 – I faza | 1.000.000,00 |
| 2.3. | Priprema zemljišta za gradnju prometnica – rješavanje imovinsko vlasničkih odnosa | 835.000,00 |
| 2.4. | Izrada projektne dokumentacije – uređenje parkirališta u Martinšćici, izgradnja prometnice OU3 u Orlecu, izgradnja oborinske kanalizacije u Orlecu, glavni projekt prometnice oznake OU10 i prateće infrastrukture na Melinu, glavni projekt prometnice oznake i prateće infrastrukture u Martinšćici | 200.000,00 |
| 3. | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO | 80.000,00 |
| 3.1. | Proširenje javne rasvjete uz prometnicu na potezu od naselja Martinšćica do predjela Zaglav | 80.000,00 |
| 4. | PROGRAM GRADNJE GRAĐEVINA ZA GOSPODARENJE UKUPNO OTPADOM | 3.324.000,00 |
| 4.1. | Nabava opreme za odvojeno prikupljanje otpada – vozilo i polupodzemni kontejneri | 164.000,00 |
| 4.2. | Izgradnja reciklažnog dvorišta na odlagalištu Pržići u Cresu | 3.160.000,00 |
|  | SVEUKUPNO 1., 2., 3. i 4. | 7.139.000,00 |

Članak 3.

Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 2. točke 1. - 3. ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

| R.br. | Prihod |
| --- | --- |
| 1. | Komunalni doprinos |
| 2. | Kapitalne pomoći – sredstva povrata poreza |
| 3. | Prihodi od nefinancijske imovine |

Građenje građevina za gospodarenje otpadom iz članka 2. točke 4.ovog Programa financirat će se iz slijedećih prihoda:

| R.br. | Prihod | Iznos u kn |
| --- | --- | --- |
| 1. | Kapitalne pomoći - Sredstva povrata poreza | 637.500,00 |
| 2. | Kapitalne pomoći iz državnog proračuna | 2.690.000,00 |

Članak 4.

Realizacija programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture teći će u skladu s dinamikom ostvarivanja predviđenih prihoda.

Članak 5.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u Službenim novinama  Primorsko- goranske Županije.

Klasa: 363-02/17 -1/14

Urbr: 2213/02-01-01-17-__

U Cresu, _______________ 2017. godine

GRAD CRES

GRADSKO VIJEĆE

Predsjednica Gradskog vijeća

Maja Sepčić